福州市仓山区民用建筑统建办公室2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升

项目绩效评价报告

项目名称：2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目

项目单位：福州市仓山区民用建筑统建办公室

委托单位：福州市仓山区财政局

评价机构：福建金财恒效咨询有限公司

评价日期：2023年12月

2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

福州仓山师大学生街上世纪80年代已见雏形。90年代，高校扩招使得学生街附近各高校的学生剧增，带动了周边的商业发展，店铺猛增，形成人气爆满的商业街。师大学生街周边，大部分是低矮的旧屋区，电线杆林立，各种电线如蛛网密布，存在较大消防安全隐患。附近高校多，加上慕名而来的游客，学生街长期处于拥堵状态，交通安全难保障。污水管网不健全，小吃摊点和大排档带来的卫生问题同样严峻。因此须对其进行规划改造。

党的十八大以来习近平总书记关于历史文化遗产保护有诸多重要论述和重要指示如：“城市规划和建设要高度重视历史文化保护，不急功近利，不大拆大建。要突出地方特色，注重人居环境改善”。住房城乡建设部《关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》也提出“坚持城市修补和有机更新理念，延续城市历史文脉，保护中华文化基因，留住居民乡愁记忆”。在2019年福州市人民政府关于研究地铁在建各条线路工筹等问题专题会议纪要中对“关于师大学生街及周边环境整治提升方案”的议程中也有相一致的强调内容，并议定由仓山区政府牵头，市三坊七巷公司（现已更名为福州古厝保护开发集团有限公司）作为业主，启动实施项目。施工项目自2019年开始实施，2021年进行验收。项目实施依据《学生街（施埔路）特色街区整治改造设计方案》，本年度资金来源为2021年新增地方政府债券。

2.项目主要内容及实施情况

（1）实施范围

本年度资金使用范围主要包括学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目和学生街（施埔路）特色街区整治提升项目配电工程项目。

（2）施工内容

学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目主要包括市政管网建设（雨污水管道、消防管道）、市政道路建设提升、市政配套设施（智慧路灯、环卫配套设施、道路标识导向系统、围墙改造、广场)、落架修复、沿线建筑立面景观改造等；学生街（施埔路）特色街区整治提升项目配电工程项目主要包括配电房部分如安装高压柜、变压器、低压柜等，线路部分如铺设电缆、制安户内冷缩终端头等，以及土建部分如改造配电房等。

3.项目资金投入及使用情况

学生街（施埔路）特色街区整治提升项目2022年支出预算计划是1500万元，其中：本年预算1500万元，本年实际核拨1500万元。

2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目支出1500万元，其中：学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目支出1480万元，配电工程项目支出20万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

对学生街的整治提升要腾出空间、补齐交通、消防、污水收集短板，坚持“微更新”理念，以整治为主，坚持古风古韵的风格，确保繁华依旧，还原街区历史风貌味道和独有的青春活力特色。

2.具体目标

2022年度应达到具体目标如下：保持路面完好率100%，服务对象满意度100%，项目验收通过率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的指标体系

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、福州市和仓山区财政支出绩效评价管理相关规定的要求，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、21个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益和服务对象满意度等。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）评价方法

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合仓2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目的实际情况，具体评价方法如下：

1.比较法

通过对仓山区民用建筑统建办公室（债券资金）学生街（施埔路）特色街区整治提升项目计划目标与实际完成情况及实施前后效果对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析项目绩效目标的实现程度，依据分析结果进行绩效评价。

2.公众评判法

公众评判法指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目通过对仓山区学生街（施埔路）商家及消费者随机发放调查问卷，了解服务对象对仓山区学生街（施埔路）特色街区整治提升项目实施效果的整体满意情况。

（三）评价标准

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目经费使用情况，此次采用以下绩效评价标准开展工作。

1.计划标准

指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.定量标准

在数据资料及有关统计的基础上，综合运用统计学的方法，按照资料的搜集、数据的整理、统计应用分析三个步骤对标准值进行测定。

5.定性标准

根据评价指标的概念与内涵，运用一定的评语确定财政资金支出绩效结果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

（四）评价依据

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕 34号)

2.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)

3.《福建省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）

4.《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发﹝2019﹞9号）

5.《中共仓山区委 仓山区人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理的方案>》

6.《福州市仓山区财政局关于开展2023年债券资金项目重点评价的通知》（仓财检查〔2023〕58号）

7.福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的绩效自评报告及相关附件等。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于仓山区民用建筑统建办公室提供佐证材料的全面性和准确性，调研组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合现场勘查、问卷和访谈等调研实际情况尽可能做出可靠的评价结论。依据下表“2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目资金绩效评价指标体系”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对此项目进行全面、客观的分析评价。

评价结果：2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目绩效评价综合得分为82.09分，项目绩效评价等级为“良”。得分情况如表3-1、3-2：

表3-1 项目评价得分情况

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策情况 | 20 | 12 | 60% |
| 2 | 项目过程情况 | 20 | 14 | 70% |
| 3 | 项目产出情况 | 30 | 30 | 100% |
| 4 | 项目效益情况 | 30 | 26.09 | 86.97% |
| 合计 |  | 100 | 82.09 | 82.09% |

表3-2  2022年学生街（施埔路）特色街区整治提升项目绩效评价指标体系及得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（8分） | 立项依据充分性（5分） | 评价要点：衡量立项是否符合以下几点 ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策. ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 立项程序规范性（3分） | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。 | 2 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②项目通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。 | 2 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性（4分） | 评价要点： ①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 | 0 |
|  |  | 预算资金分配合理性（2分） | 评价要点： ①资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 | 0 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 ①90%≤资金到位率≤100%的,得3分； ②80%≤资金到位率<90%的,得2分； ③70≤资金到位率<80%，得1分； ④资金到位率<70%，得0分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ①90%≤资金到位率≤100%的,得3分； ②80%≤资金到位率<90%的,得2分； ③70≤资金到位率<80%，得1分； ④资金到位率<70%，得0分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 | 3 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | 评价要点： ①制定或具有相应的财务制度； ②财务制度合法、合规、完整； ③制定或具有相应的业务管理制度； ④业务管理制度合法、合规、完整。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 0 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | 评价要点： ①项目遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 一项不符扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量（5分） | 竣工验收报告数量（5分） | ###### 评价要点： ###### 衡量项目验收完成的数量。 ###### 达到绩效目标得满分； ###### 未达目标，得分=实际产生验收报告份数/计划产生验收报告份数×100%×指标分值。 | 5 |
|  | 产出质量（15分） | 项目验收通过率 （10分） | ###### 评价要点： ###### 衡量项目验收通过情况。 ###### 验收通过率=验收通过项目数/参与验收项目数×100% 达到100%得满分； 未达100%，得分=实际验收通过率×指标分值 | 10 |
|  |  | 路面完好率（5分） | 评价要点： 衡量施工成果路面完好情况。 路面完好率=（城市道路总面积-道路损坏总面积）/城市道路总面积×100%。 达到100%得满分，未达100%，每降低10%扣2分。 | 5 |
|  | 产出时效（5分） | 结算及时性（5分） | 评价要点： 反映部门对服务提供方结算的及时性。在合理的结算时期内完成结算得满分，超出时间则酌情扣分。 | 5 |
|  | 产出成本（5） | 成本控制率（5分） | 评价要点： 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率≥0得满分，否则不得分。 | 5 |
| 效益（30分） | 社会效益（5分） | 公共空间改善程度（5分） | 评价要点： 衡量项目实施后对学生街公共空间的改善程度。 改善效果显著（5分）；改善效果较显著（1-4分）；效果不明显（0分） | 5 |
|  | 经济效益（6分） | 经济水平提升（6分） | 评价要点： 衡量项目实施后街区运营经济效益提升情况。收入大于支出得满分，反之不得分。 经济提升效果显著（6分）；经济提升效果较显著（1-5分）；经济提升不明显（0分）。 | 5 |
|  | 生态效益（5分） | 环境卫生提升效果（5分） | 评价要点： 衡量项目是否进行环境卫生方面的改造提升。 ①项目进行排污设施建设（得2分）； ②项目进行节能设施建设（得2分）； ③项目进行景观改造（得1分）。 | 5 |
|  | 可持续影响（4分） | 促进文化保护（4分） | 评价要点： 衡量实施该项目对街区历史建筑遗存的保护和创造人文活力的效果。 可持续性效果显著（4分）；可持续性效果较显著（1-3分）；效果不明显（0分）。 | 4 |
|  | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 通过满意度问卷调查，按非常满意10分，满意8分，一般6分，不满意2分，很不满意0分进行打分，加权平均折算为满意率。得分=满意率×指标分值。 | 7.09 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得分12分）

1.项目立项（满分8分，得分7分）

（1）立项依据充分性（得分5分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责等，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求等。该项目的立项依据充分，与相关部门同类项目或部门内部相关项目未有重复。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

（2）立项程序规范性（得分2分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

根据核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，本项目经福州市人民政府专题会议经集体决策设立，但是缺少正式审批材料。

根据指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价得分为2分。

2.绩效目标（满分6分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（得分3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，项目设定了绩效目标，目标符合国家相关法律法规和国民经济发展规划相符，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）绩效指标明确性（得分2分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的详细化情况。

根据核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，项目目标总体分为三级指标，涉及产出指标、效益指标和满意度指标，部分指标设置内容不完整，如效益二级指标仅有社会效益，无经济效益、生态效益相关内容。

根据指标体系评分标准，此项指标扣分1分，绩效评价得分为2分。

3．资金投入（满分6分，得分0分）

（1）预算编制科学性（得分0分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，无具体资金预算材料，根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为0分。

（2）资金分配合理性（得分0分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证材料，未见2022年度本项目预算资金分配具体数据资料。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为0分。

（二）项目过程情况（满分20分，得分14分）

1.资金管理（满分10分，得分9分）

（1）资金到位率（得分3分）

指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

通过核实仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料，2022年（债券资金）学生街（施埔路）特色街区整治提升项目预算债券资金1500万元，2022年实际到位资金1500万元。资金到位率=1500/1500×100%=100%

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）预算执行率（得分3分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

通过核实仓山区民用建筑统建办公室以及福州古厝保护开发集团有限公司提供的相关佐证材料，该项目实际到位资金1500万元，2022年度实际支出1500元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=1500/1500×100%=100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（3）资金使用合规性（得分3分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

根据实地调研核实项目财务运行状况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；暂未发现资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但资金拨付审批程序不够严格。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价得分为3分。

2．组织实施（满分10分，得分5分）

（1）管理制度健全性（得分0分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料，该单位未提供该项目的财务管理制度以及项目控制制度。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为0分。

（2）制度执行有效性（得分5分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料，仓山区民用建筑统建办公室在各个项目运作时，能够遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书等资料齐全，相关手续完备。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）

1.产出数量（满分5分，得分5分）

产出数量指标主要评价“竣工验收报告数量”。反映资金支出是否与预算绩效指标相符合。

通过核实仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证资料，本次债券资金主要用于支持学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目和学生街（施埔路）特色街区整治提升项目配电工程项目建设，目前两个项目均已验收完毕，获得2份竣工验收报告。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

2.产出质量（满分15分，得分15分）

（1）项目验收通过率（得分10分）

“项目验收通过率”主要衡量项目验收通过情况。验收通过率=验收通过项目数/参与验收项目数×100%。

通过核实仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证资料，本次债券资金支持的学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目和学生街（施埔路）特色街区整治提升项目配电工程项目建设，目前两个项目均已验收通过。验收通过率=2/2×100%=100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为10分。

（2）路面完好率（得分5分）

“路面完好率”主要评价施工成果路面完好情况。路面完好率=（城市道路总面积-道路损坏总面积）/城市道路总面积×100%。

通过核实仓山区民用建筑统建办公室提供的佐证资料以及评价小组实地踏勘，未见道路损坏。。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

3.产出时效（满5分，得分5分）

产出时效指标主要评价部门对服务提供方结算的及时性。“结算及时性”指标通过实际结算时间与计划结算时间的比较，用以衡量仓山区民用建筑统建办公室产出时效目标的实现程度。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室以及福州古厝保护开发集团有限公司提供的相关佐证材料，资金于2022年1月到位，仓山区民用建筑统建办公室于当月支付福州古厝保护开发集团有限公司，福州古厝保护开发集团有限公司亦于当月支付给施工方福建六建集团有限公司，较为及时。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

4.产出成本（满5分，得分5分）

“成本控制率”指标考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度，以成本节约率来衡量。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料，计划成本1500万元，实际支出情况为学生街（施埔路）特色街区整治提升项目（施工）项目支出1480万元，学生街（施埔路）特色街区整治提升项目配电工程项目支出20万元，成本控制率=（1480+20-1500）/1500×100%=0%。

根据指标体系评分标准，未超支，此项指标绩效评价得分为5分。

（四）项目效益情况（满分30分，得分26.09分）

1.社会效益（满分5分，得分5分）

社会效益指标设置为“公共空间改善程度”，衡量项目实施后对学生街公共空间的改善程度，考核社会公众对该整治提升项目的认可程度。。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料以及实地访谈调查结论，改造后危房、违章建筑以及与景观不协调的建筑以及破旧杂乱的灯牌已拆除，道路平整宽敞，该项目对公共空间改善程度效果显著。

根据指标体系评分标准，绩效评价得分为5分。

2.经济效益（满分6分，得分5分）

经济效益指标以“经济水平提升效果”来衡量。考核项目实施区域街区运营的收入与支出的平衡情况以及商户入驻情况。

通过查阅2022年福州市仓山区对湖街道经济统计资料，福州市仓山区学生街有华为专卖店、斯迪顿优品、海伦司小酒馆等30个新优质品牌的门店入驻。提升经济效果较为明显。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

3.生态效益（满分5分，得分5分）

生态效益指标以环境卫生提升效果来衡量。考核项目项目是否进行环境卫生方面的改造提升以及提升效果。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料以及施工效果，福州市仓山区学生街进行了排污设施建设、节能设施建设以及景观改造等。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为5分。

4.可持续性影响（满分4分，得分4分）

可持续影响指标以促进保文化保护程度来考核。通过实施该项目对衡量实施该项目对街区历史建筑遗存的保护和创造人文活力的效果来反映项目是否具有可持续性。

通过核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的相关佐证材料以及实地调查情况，项目实施后街区的街区内的历史要素如13处历史建筑遗存得以保护，街区内鱼骨状的街巷肌理得到了保留。同时引入直播带货等新的经济业态，打造网红打卡地7处，激发青春人文活力。可持续性效果显著。

根据指标体系评分标准，绩效评价得分4分。

5．服务对象满意度（满分10分，得分7.09分）

服务对象满意度设置服务对象满意度五级指标，通过随机对学生街商户、消费者、游客进行问卷调查和实地访谈，了解其对福州市仓山区民用建筑统建办公室学生街（施埔路）特色街区整治提升项目的满意度进行评价，用以反映和考核仓山区民用建筑统建办公室学生街（施埔路）特色街区整治提升项目服务对象满意度。

针对仓山区民用建筑统建办公室学生街（施埔路）特色街区整治提升项目共回收有效调查问卷51份,总体满意度评价结果：非常满意18份，满意16份，一般7份，不满意6份，很不满意5份，共计51份；按对应分值统计总得分362分，问卷标准分值510分，折算得分7.09分。得分计算过程：

问卷总得分=满意度×对应分值

=非常满意×10分+满意×8分+一般×6份+不满意×2分+很不满意×0分

=18×10+16×8+7×6 +6×2 +5×0 =362分

标准分值=51×10=510分

满意度得分=本项分值×问卷总得分/标准分值=10×362/510=7.09分

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为7.09分。

五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

1.促进商业文旅繁荣发展

学生街作为福州市的知名商业街区之一，整治提升项目进一步提升了街区的商业氛围和吸引力。通过优化街道布局、完善公共设施、提升店面形象等措施，促进了街区商业的繁荣发展，增加了商家的经营效益。学生街拥有丰富的历史文化资源和旅游资源，整治提升项目加强了对历史建筑、文化景点的保护和利用，提升了街区的文化内涵和旅游价值。同时，通过完善旅游配套设施和服务，吸引了更多游客前来游览，打造网红打卡点，促进了文化旅游的发展。

2.提升了街区环境和居民生活品质

通过整治提升项目，学生街的街道、建筑、公共设施等得到了全面的改造和升级，环境卫生、绿化美化等方面得到了显著改善，营造了整洁、优美、有序的街区环境。学生街周边居民众多，整治提升项目不仅改善了街区环境，也为周边居民提供了更加便利、舒适的生活条件。通过优化交通组织、完善公共交通设施等措施，提高了居民出行效率和生活便利度，提升了居民的生活品质。

（二）存在的问题及原因分析

1.立项文件不充分

通过对部门相关人员访谈以及核实福州市仓山区民用建筑统建办公室提供的资料，项目立项审批文件缺失，原因在于初始立项过程中经历了一些波折，但相关负责人应当将项目文件进行归档整理及补充，便于查阅。

2.未进行有效预算及绩效目标管理

福州市仓山区民用建筑统建办公室在学生街（施埔路）特色街区整治提升项目立项和实施过程中，虽然设立了绩效目标，但是不够明确，导致项目实施效果无法有效衡量和评估。绩效目标的缺失可能导致项目实施过程中缺乏针对性，无法保证项目的有效推进和预期成果的实现。另外该项目未进行有效的项目预算，以及并未对预算资金进行分配，在实际支付过程中只是按需支付，缺乏计划性。

3.资金把控不够严格

该项目没有专属的财务管理制度和项目控制制度。项目资金申报及审核流程相对简单，单位内部无具体的审批表及项目资金审批程序的相关信息，该项目由福州古厝保护开发集团有限公司作为业主进行建设，资金直接拨付给福州古厝保护开发集团有限公司，仓山区民用建筑统建办公室间接管理，因此难免出现资金审批把控不到位的情况。

六、改进建议

（一）加强档案管理

合理的档案保管有助于计划和决策的科学化，提高工作效率和管理水平。应做好档案的归档工作，及时录入电子档案，做好项目分类，以便查验。收集、整理和分析早期的项目资料和文件，尽可能恢复立项文件的完整性。因为相关资料的健全才能反映项目实施工作的全部过程，应该划归责任人，做到有迹可寻，减少出现相关流程已经实施，但是缺少资料佐证的情况。

（二）加强项目前期绩效管理

无论是立项文件的缺失还是绩效目标的设置、预算资金分配等都可以归纳为项目前期绩效管理稍有欠缺，在项目前期绩效管理过程中应该做好事前绩效评估，建立健全的预算管理体系，确保预算编制的准确性和完整性。加强对预算执行情况的监督和反馈，及时调整和优化预算方案，确保预算的有效执行。同时将绩效目标与项目实施计划和任务分配相结合，提高项目实施的针对性和有效性。

（三）完善资金管理，加强执行监督

首先应该根据项目特征设立健全的资金管理制度，明确资金使用的规范和流程，确保资金使用的合规性和有效性。加强资金使用的规范性和流程性管理，严格按照预算和支出审批权限进行资金拨付和使用，避免资金的浪费和流失。还应该建立健全的内部审计和监督机制，定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，及时发现和纠正资金使用中的问题，确保资金使用的合规性和有效性。