附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（发热门诊诊间结算系统）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

发热门诊诊间结算系统 5050299其他商品和服务支出

**（二）主要成效**

门诊结算系统方便病人结算

二、绩效分析

本项目绩效自评得分73.17分，等级为中，设置绩效目标10个，实际完成5个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

2)资金使用率(%)，目标值100，完成值0，分值5，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健康教育次数(次)，目标值10，完成值12，分值8，得分8。

2)健康档案建档率(%)，目标值50，完成值89.34，分值10，得分10。

3)适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

4)严重精神障碍患者规范管理率(%)，目标值50，完成值90，分值10，得分10。

**2、质量指标**

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

**3、时效指标**

1)支付（结算）及时性(%)，目标值100，完成值0，分值1，得分0。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

1)药品占业务收入百分比(%)，目标值80，完成值67.13，分值30，得分25.17。

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)患者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 因财政政策紧缩，服务方未及时交付相关验收手续，导致未支付费用。

**（二）改进措施**

1. 今年根据财政进度，让服务方及时交付相关验收手续，以便及时支付款项。