附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（全民健身工程补助经费）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

年终结转结余

**（二）主要成效**

为推动仓山区全民健身工程顺利实施，保证群众放心安全使用身边的全民健身设施，进一步满足广大群众健身多元化的需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.02分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值47.73，分值10，得分5.02。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)健身路径更新更换(条)，目标值35，完成值35，分值20，得分20。

**2、质量指标**

**3、时效指标**

1)健身项目当年落地率(%)，目标值90，完成值100，分值20，得分20。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)群众参与健身的积极性(分)，目标值8，完成值8，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 2021年全民健身工程款项已全部支付，该经费仍有剩余，导致预算执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 合理安排资金用途，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。