附件4

**2023年度区级预算项目绩效自评报告**

（智慧体育公园建设）

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

闽财教指〔2022〕21号：关于下达2022年群众体育专项资金的通知。安排智慧体育公园建设资金300万元。

**（二）主要成效**

为提升长安山公园环境，为广大师生和周边居民提供优质的健身场所,计划于2022-2023年期间在仓山区建设1个智慧体育公园，建设内容包括：建成后的智慧体育公园建有3KM鹅卵石健身步道、室外智能国民体质测试亭、智能健身驿站及20件二代（智能）健身路径，并对校区内篮球场、羽毛球场、气排球场、网球场、足球场、门球场、乒乓球场、地掷球场等11片球场。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标5个，实际完成4个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)预算执行率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)建设项目数(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

**2、质量指标**

1)健身完成率(%)，目标值80，完成值100，分值20，得分20。

**3、时效指标**

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

1)工作完成率(%)，目标值90，完成值100，分值30，得分30。

**3、生态效益指标**

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)群众满意率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 年底财政资金紧张，费用未能及时支付，导致支付进度较慢，执行率较低。

**（二）改进措施**

1. 经费结转至2024年使用，提前做好用款计划，跟进用款支付进度，及时支付资金。