2023年度福州市仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价报告

项目名称：2023年度福州市仓山区卫生健康服务能力提升

项目（债券资金）

委托单位：福州市仓山区财政局

项目负责单位：福州市仓山区卫生健康局

评价机构：福建金财恒效咨询有限公司

报告日期：2024年12月27日

为进一步推进仓山区财政绩效管理工作，不断提高财政资金使用绩效，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、中共福州市委、福州市人民政府《关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发﹝2019﹞9号）、《福建省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（闽政〔2015〕55号）等文件精神，福建金财恒效咨询有限公司接受仓山区财政局委托，组成仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价工作组，对仓山区卫生健康局2023年度该项目实施绩效评价。

2024年12月，绩效评价工作组赴项目委托单位和项目实施单位实地了解情况、搜集相关资料，在此基础上制定了绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标框架。根据实施方案的要求，评价小组围绕既定的评价指标框架展开了绩效评价工作，通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、组织座谈、实地走访调查等多种方式收集了充分的评价证据，对项目资金投入、财务管理、业务管理、项目的产出和效益做出了全面的评价，在此基础上形成《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价报告》。

# 一、项目基本情况

## （一）概况

1.项目立项的背景和目的

随着社会、经济的不断发展和科学技术的不断进步，人民的生活水平得到了很大的改善，生活质量也随着人们对生命意义的认识和健康意识的增强而提高，相应地对医疗服务行业提出了更高的要求，要求医疗机构能够为社会提供更全面、更优质的医疗、保健、康复服务。根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》“十四五”期间，加快建立适应时代要求、体现福建特点的卫生健康服务体系，基本医疗卫生服务水平逐步提高，主要健康指标保持全国前列；每千人口拥有执业（助理）医师数达3人，每千人口医疗卫生机构床位数达6张，常见病多发病县域内就诊率达90％，分级诊疗格局基本形成；各统筹区城乡居民医保筹资标准达到全国平均水平、并接近华东地区平均水平，政策范围内报销比例达70％左右；政府主导的多元筹资机制更加完善，个人卫生支出占卫生总费用比重控制在25％左右，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。项目的建设充分符合国家关于医疗体制改革措施、国家关于健全公共卫生服务体系，是仓山区当地落实国家提出的医疗事业改革相关政策的重大举措。

2.主要建设内容

项目整体主要对仓山区 13个镇街基层医疗卫生机构进行健康服务能力提升，涉及总建筑面积21467.8平方米。主要建设内容为装修提升改造及信息化水平提升、医疗设备购置等。

3.项目预算资金来源及使用情况

仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）2023年支出预算计划是2,000.00万元，资金从地方政府专项债券中申请列支。根据《福州市仓山区发展和改革局关于仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）可行性研究报告的复函》《福州市仓山区发展和改革局关于仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）建议书的复函》等文件，项目总投资估算7886.72万元。项目所需资金中的2023年地方政府专项债券2000.00万元，截至目前已全部到位并拨付，具体支出情况见表1-1。

表1-1  债券资金实际支出明细表             单位：万元

| 支出单位 | 支出金额 |
| --- | --- |
| 城门镇卫生院 | 67.54 |
| 盖山镇卫生院 | 90.00 |
| 金山金山街道第二社区卫生服务中心 | 86.08 |
| 金山街道社区卫生服务中心 | 320.09 |
| 临江街道社区卫生服务中心 | 249.46 |
| 三叉街街道社区卫生服务中心 | 283.95 |
| 仓山区卫生健康局 | 902.88 |
| 合计 | 2,000.00 |

## （二）项目绩效目标

以整合自身发展潜力，引入优质的医疗资源办综合医疗服务项目为目标,提高综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善仓山区医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医，减轻医疗负担，实现小病在基层解决，更好地为患者服务，为地方建设服务，提高当地基层医疗卫生服务机构的综合素质，是提升基层医疗卫生服务水平的需要。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地评价2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）管理的科学性、资金使用的规范性和合理性、评估资金使用的效益和政策执行的效果。同时，及时分析项目管理及资金使用中存在的问题，总结经验，发现不足，并有针对性地提出合理的改善建议，进一步规范该经费项目管理，促使项目发挥更大的社会、生态和经济效益，带动项目区域社会生态健康持续快速发展，为以后年度同类项目预算编制、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价主要针对仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）2023年度进展情况及项目支出的决策、过程、产出和效益情况。

## （二）评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

（4）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕 34号)；

（5）《福建省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）；

（6）《福建省财政厅关于印发<福建省财政支出绩效评价管理办法>的通知》（闽财绩〔2015〕4号）；

（7）《中共福州市委 福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发﹝2019﹞9号）；

（8）《福建省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（闽政〔2015〕55号）；

（9）福建省人民政府办公厅关于印发《中共福建省委福建省人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（闽政办〔2023〕33号）；

（10）《福州市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》（榕政办〔2022〕68号）；

（11）仓山区卫生健康局提供的其他相关佐证材料。

## （三）绩效评价工作方案制定过程

1.前期准备

为确保评价工作取得实效，福建金财恒效咨询有限公司成立了“2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价小组”，负责整个绩效评价工作的监督指导和组织实施。绩效评价小组就2023年度仓山区卫生健康局该项目进行梳理，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的内容，确定评价的关注点和评价方式。按照目的性、相关性、可操作性、定量及定性相结合原则，根据绩效评价关注点、评价需要和项目实际，从决策、过程、产出、效益四个方面构建了本次项目绩效评价的指标体系。评价小组在遵循客观性、合理性、逻辑性、明确性等原则的基础上，合理选择问卷发放的范围，并针对项目情况设计调查问卷。根据项目的实际情况，分析项目并明确访谈对象、访谈方式和访谈内容，根据评价需要，针对项目设计访谈提纲。

2.制定方案

根据仓山区财政局关于开展2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价工作的要求，评价小组制定了《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价实施方案》，方案根据绩效评价内容从资料收集、数据填报、实地调研、绩效分析、撰写报告五个方面对绩效评价工作做了详细的安排。

3.组织实施

根据绩效评价工作程序，评价小组工作人员赴主管部门、项目实施单位查阅、核实、收集绩效评价所需文件资料，了解项目基本情况、项目实施情况和项目实施效果。按照《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价实施方案》开展实地调研工作，于2024年12月对2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）进行了实地调研，主要通过听取项目情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目完成情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。

4.撰写报告

评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据2023年度仓山区卫生健康局卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价指标体系中的每项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据、无效数据；四是数据确定。在数据验证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、问卷调查、实地访谈整理出的有效信息，对项目目标任务完成情况、资金投入和使用情况、项目实施成效等方面进行综合绩效评价。五是提炼项目亮点，找出存在的问题并对其原因进行分析，同时提出改进的意见或建议，最终通过综合评议形成评价结论，出具绩效评价报告。

## （四）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次仓山区卫生健康局卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价为全面、真实、高质量的反映仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）财政资金使用情况，除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）目的性原则。仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价指标体系构建必须以评价的目的作为核心，即卫生健康服务能力提升项目（债券资金）使用了多少资金？使用的资金是否达到了预期目标？在确定每一个指标时，都要以评价的目的作为导向，考虑单个指标在整个指标体系中所在的位置及权重，确定指标的具体含义和范围。

（2）相关性原则。指标体系的设计必须以卫生健康服务能力提升项目（债券资金）的实际情况为基础，与评价的目的相关，选取与项目绩效评价目的关联度高的指标。构建的指标体系要与现行的办法、条例相契合，与现有的评价标准相关联。

（3）可操作性原则。在构建绩效评价指标体系时，要从实际使用的角度出发，考虑相关资料、数据的获取途径和便捷程度，还要确保所获取的资料的真实可靠性，在进行数据纵向比较时有相同的数据口径，确保所得出结论的可使用性。所以，指标在设定时要尽量选取有代表性的、重要的指标，力求简洁，避免指标体系复杂庞大。

（4）定量与定性相结合原则。在构建指标体系时应该将定量指标与定性指标相结合，把定量指标作为主要指标，定性指标对定量指标进行补充，这样绩效评价的结果才能更加准确。

2.评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，参考结合仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）的实际情况，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）计划目标与实际完成情况及实施前后效果对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法，综合分析项目绩效目标的实现程度，依据分析结果进行绩效评价。

（2）公众评判法

公众评判法指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目通过对各个项目受益对象发放调查问卷，了解服务对象对卫生健康服务能力提升项目（债券资金）实施效果的整体满意情况。

## （五）绩效评价的指标体系

绩效评价工作小组根据财政部、福建省财政支出绩效评价管理办法的要求，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、16个二级指标、32个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”25分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”31分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”29分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价指标体系及得分表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

# 三、评价结论

本次项目绩效评价的可靠性基于仓山区卫生健康局提供的佐证材料的全面性和准确性，调研组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，结合现场勘查、问卷和访谈等调研实际情况尽可能做出可靠的评价结论。依据附件一《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出绩效评价指标体系及得分表》”，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对此项目进行全面、客观的分析评价。得分情况如表3-1：

表3-1 项目评价得分情况

| 序号 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目决策情况 | 15 | 12 | 80.00% |
| 2 | 项目过程情况 | 25 | 15 | 60.00% |
| 3 | 项目产出情况 | 31 | 28.45 | 91.77% |
| 4 | 项目效益情况 | 29 | 26.57 | 91.62% |
| 合计 |  | 100 | 82.02 | 82.02% |

评价结果：2023年度仓山区卫生健康局卫生健康服务能力提升项目（债券资金）绩效评价综合得分为82.02分，项目绩效评价等级为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（满分15分，得分12分）

1. 项目决策（满分6分，得分6分）

（1）决策依据充分性（得分4分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策和部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据《中共福建省委福建省人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》“十四五”期间，需加快建立适应时代要求、体现福建特点的卫生健康服务体系，基本医疗卫生服务水平逐步提高，主要健康指标保持全国前列，加强社区卫生服务中心、乡镇卫生院和村卫生所标准化建设，抓紧补齐发热诊室（门诊）、院前急救与转运等短板，服务人口8万以上的社区服务中心或乡镇卫生院达到国家推荐标准，实现小病在基层解决。项目的建设充分符合国家关于医疗体制改革措施、国家关于健全公共卫生服务体系，是仓山当地落实国家提出的医疗事业改革相关政策的重大举措。因此项目建设具有必要性。

根据《福州市仓山区发展和改革局关于仓山区卫生健康服务能力提升项目建议书的复函》（仓发改审批〔2022〕61号）、《福州市仓山区发展和改革局关于仓山区卫生健康服务能力提升项目可行性研究报告的复函》（仓发改审批〔2023〕8号）项目具有可行性，依据《福建省财政厅关于同意调整政府专项债券用途的批复》（闽财债管便函〔2023〕25号），项目建设所需资金债券部分资金来源已经批准，将2023年福建省高质量发展专项债券（四期）——2023年福建省政府专项债券（五期）由“仓山区文化综合大楼”项目调整2000万元用于“仓山区卫生健康服务能力提升项目”，依据充分。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

（2）决策内容合理性（得分2分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

通过核实区卫生健康局提供的佐证材料，该项目符合专项债券支持民生补短板的领域和方向且不在《地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单》（财预〔2021〕115号）所禁止的项目类型中，项目专项债券资金建设内容也符合专项债券使用管理要求。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

2.绩效目标（满分5分，得分4分）

（1）绩效目标合理性（得分2分）

项目绩效目标设置完整性及合理性情况，用以反映和考核项目绩效目标各项指标是否充分设置，是否符合项目实施的客观实际。

通过核实区卫生健康局提供的佐证材料，2023年仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）按要求编制了绩效目标表，设定了项目实施期目标，和决策意图，与项目属性特点相吻合、支出内容相关。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（2）绩效指标明确性（得分2分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

通过核实区卫生健康局提供的佐证材料，卫生健康局根据要求设置了4个一级指标、6个二级指标和10个三级指标，指标大类覆盖全面，但是在指标衡量标准上较为单一，如效益指标中只设置了经济效益一个二级指标，未考虑全面。

根据指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价得分为2分。

3．资金投入（满分4分，得分2分）

（1）资金需求合理性（得分2分）

考核专项债券资金需求经过科学测算的情况，用以反映和考核项目专项债券资金需求申报的合理性。

通过核实区卫生健康局提供的佐证材料，根据《仓山区卫生健康服务能力提升项目可行性研究报告》该项目资金需求测算依据充分，与项目实际需要相匹配。但报告中关于项目收入及预期收益依据不够充分，如收入预测中的每日门诊量和床位入住率依据不足，该项目的专项债券资金存在潜在的偿债风险。

根据指标体系评分标准，此项指标扣2分，绩效评价得分为2分。

## （二）项目过程情况（满分25分，得分15分）

1.资金管理（满分8分，得分7分）

（1）资金到位率（得分2分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，2023年仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）预算2,000.00万元，2023年项目到位资金2,000.00万元，资金到位率100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为2分。

（2）资金执行率（得分1分）

资金执行率指标主要评价债券拨付支出进度，用以反映或考核项目债券资金预算执行情况，是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。截至2023年12月31日，实际支出528.97万元，执行率为26.45%。截止目前，项目到位资金2,000.00万元，实际支出2,000.00万元，执行率为100%。

根据指标体系评分标准，考虑到工程项目程序及工期可能导致结算延时，此项指标酌情扣1分，绩效评价得分为1分。

（3）资金使用合规性（得分4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

根据实地调研核实项目财务运行状况，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，涉及工程项目以及设备采购均有完成的招投标程序、合同以及验收资料；对专项债券资金单独核算，确保专款专用；根据支付明细，债券资金用途规范，用于该项目的债券资金本年未进行调整。

根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

2．资产管理（满分1分，得分1分）

（1）资产管理规范性（得分1分）

项目竣工后及时竣工验收、办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产情况，用以反映和考核项目资产管理规范性。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，工程类项目竣工后及时进行了竣工验收，设备采购后也有完整的政府采购(医疗设备)验收单。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为1分。

3．偿债风险防控（满分7分，得分4分）

（1）融资与收益平衡（得分3分）

考核项目每年收支平衡情况，用以反映项目是否具有持续稳定的现金流收入来保障项目每年的还本付息；项目全生命周期预期收益与融资规模匹配情况、专项债券期限与项目期限匹配合理情况，用以反映项目偿债风险防控。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，2023年末各项目并未投入运营，因此以可行性研究预测数据作为评价参考。项目实际使用债券资金 2,000.00万元，为2023年福建省高质量发展专项债券（四期）——2023年福建省政府专项债券（五期），债券期限为20年。根据债券发行要求20年期债券按每半年付息，固定利率为3.18%，每年3月23日、9月23日支付利息，债券到期一次性偿还本金并支付最后一次利息，还本付息合计3,272.00万元。项目建设期24个月，之后为项目运营期，运营期为18年。参考银行长期贷款基准利率，项目财务基准收益率取4.00%，根据测算，扣除包含利息支出的所有成本费用后项目营运收益为8,729.00万元，足够偿还2,000.00万元债券资金本金，但是项目估算总投资7,886.72万元，项目营运收益覆盖全部本息金额存在风险。

根据指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价得分为3分。

（2）还本付息（得分1分）

衡量专项债券本息按偿还要求及时、足额偿还情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，可行性研究报告制定专项债券本息偿还计划，但是该计划是针对申请6,300.00万专项债而制定，本项目目前的2,000.00万元专项债并无本息偿还计划。根据《福建省财政厅关于2024年3月福建省政府债券还本付息的公告》《福建省财政厅关于2023年9月福建省政府债券还本付息的公告》, 本项目所使用的债券资金《2023 年福建省高质量发展专项债券（四期）——2023年福建省政府专项债券（五期）》均已全额付息。

根据指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价得分为1分。

（3）风险化解（得分0分）

衡量风险防控预案制定具体、科学可执行的情况，用以反映和考核项目偿债风险防控。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，该项目并没有制定具体风险防控预案。此项指标绩效评价得分为0分。

4．事项管理（满分9分，得分3分）

（1）项目管理制度健全性（得分1分）

衡量项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，目前制定了《仓山区卫生健康局财务管理制度》《关于印发进一步规范仓山区基层公立医疗机构医用耗材、检验试剂采购、管理工作若干意见的通知》《仓山区基层医疗卫生机构药事管理暂行办法》，前者是仓山区卫生健康局部门的财务管理制度而非针对该项目，后两者为2024年发布，具有迟滞性。

根据指标体系评分标准，此项指标酌情扣1分，绩效评价得分为1分。

（2）程序执行有效性（得分2分）

衡量资金使用单位严格执行相关业务管理制度规定情况，用以反映和考核方案审批审查、项目建设实施、日常监督检查、考核评估等相关管理制度的有效执行情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，债券资金2,000.00万元用于城门镇卫生院外墙整修、盖山镇卫生院雁祥院区装修项目、金山街道第二卫生中心新址装修工程、金山街道卫生中心社区医院建设、临江卫生中心建设、三叉街卫生中心新址装修以及医疗机构设备集中采购项目。前期业务管理较为规范，而目前部分项目资料不够齐全，无法确定全过程程序执行是否有效，且工程结算迟滞，但全部工程竣工验收报告齐全。根据主管单位提供的部分社区绩效监控报表，信息不够齐全。

根据指标体系评分标准，此项指标扣3分，绩效评价得分为2分。

（3）信息公开（得分0分）

衡量项目专项债券资金信息公开情况，用以反映和考核项目接受社会监督情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，目前并未发现债券资金使用公开信息。此项指标绩效评价得分为0分。

## （三）项目产出情况（满分31分，得分28.45分）

1.产出数量（满分16分，得分15.45分）

（1）改造面积（得分3.45分）

衡量项目实际改造的建筑面积，包括病房、诊室、手术室、检查室等各个功能区域。这可以反映项目对医院整体环境的改善程度。

通过核实区卫生健康局提供的各类建设合同材料，债券资金涉及镇街的实际改造面积情况以及计划改造面积情况如表4-1，计划改造面积参考经批复的可行性研究报告，由于城门镇卫生院是外立面改造，可行性研究报告未表明面积，表格中暂且不计。

表4-1 项目改造面积情况表

| 项目 | 实际改造面积（m2） | 计划改造面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 金山街道卫生中心社区医院 | 2,497 | 4,476 |
| 金山街道第二社区卫生服务中心 | 2,000 | 1,328 |
| 临江街道社区卫生服务中心 | 1,550 | 1,500 |
| 三叉街街道社区卫生服务中心 | 2,000 | 2,200 |
| 盖山镇卫生院 | 1,889.12 | 2,000 |
| 合计 | 9,936.12 | 11,504 |

根据上表，实际改造面积小于计划改造面积，该项指标得分为9,936.12/11,504×100%×4分=3.45分。

（2）新增/改造病床数量（得分4分）

衡量改造项目完成后，医院新增或改造的病床数量。反映和考核医院容纳患者能力的提升。

通过核实区卫生健康局提供的佐证资料以及访谈调研，根据可行性研究报告债券资金涉及镇街中计划新增/改造病床数为20床，实际数为35床。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

（3）新增医疗设备数量（得分4分）

衡量改造项目完成后，医院新增的医疗设备数量。这可以包括新的诊断设备、治疗设备、检查仪器等。

通过核实区卫生健康局提供的佐证资料以及访谈调研，该债券资金已购买全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、彩色多普勒超声诊断仪等共25台设备，达到目标值。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

（4）每职工年诊疗人次（得分4分）

职工年诊疗人次=年诊疗人次数/平均职工人数。反应和考核项目开展后医院提供的诊疗容量是否提升。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，目前已开始运营的医疗机构医师年诊疗人次1655人次，超出目标值设定的1000人次。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

2.产出质量（满分7分，得分7分）

（1）工程设计变更率（得分3分）

衡量项目施工过程是否发生工程设计变更，用以反映和考核代建单位对工程设计变更的管理情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，项目施工过程并未发生工程设计变更。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）项目竣工验收合格率（得分4分）

竣工验收合格率=验收合格工程数/参与验收工程数，用以反映和考核项目建设质量达标情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，截至目前已经完工的项目均已验收合格，竣工验收合格率为100%。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

3.产出成本（满分4分，得分4分）

成本控制率可以衡量项目实际成本相对于预算成本或计划成本的偏离程度，从而评估项目的成本管理能力。

成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本×100%

若结果为负，表明成本控制较好，实际成本低于计划成本；若为正，则表明成本控制不佳，实际成本高于计划成本。针对目前债券资金使用情况，项目的实际成本等于计划成本，并未超支。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。

4.产出时效（满分4分，得分2分）

产出时效指标主要评价项目完成的及时性情况，采用项目完成及时率来衡量产出时效指标，考察项目是否按合同计划开工以及项目是否严格按工期期限内竣工。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，该债券资金涉及的工程项目部分按合同计划开工并在约定工期内完工，三叉街街道社区卫生服务中心项目在施工合同签订近3个月后开工，盖山镇卫生院推迟一月余开工。

根据指标体系评分标准，此项指标扣2分，绩效评价得分为2分。

## （四）项目效益情况（满分29分，得分26.57分）

1．社会效益（满分4分，得分3.27分）

（1）看病排队时间减少（得分3.27分）

用以反映和考核项目开展，对居民看病便利程度的影响。根据对医疗机构覆盖范围内居民的问卷调查情况，共收回线上有效问卷121份。问题“社区医院改造后您是否认为看病排队时间减少？”回答“是”的有99份，比例为81.82%。该项指标得分为4分×81.82%=3.27分。

2.经济效益（满分6分，得分6分）

（1）医院人均业务收入（得3分）

衡量改造项目完成后，医院人均业务收入情况，考核改造项目对经济收入的提升情况。

通过核实区卫生健康局提供的佐证资料以及访谈调研，年末已完成改造的医院人均业务收入为24万元，目标值为10万元，以达成目标值。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

（2）投资回报率（得3分）

投资回报率是指通过投资产生的回报占投资成本的比率。在此考核债券资金项目报酬率对债券利息的覆盖情况。

通过核实区卫生健康局提供的相关佐证材料，项目报酬率预测为4%，债券利息率为3.18%，因此可以完全覆盖。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分。

3．生态效益（满分3分，得分3分）

根据进行医疗废水处理项目的金山街道卫生中心环境评价情况评分，按照环评报告，项目委托安正计量检测有限公司对环保设施调试运行效果、污染物排放情况进行监测，竣工环保验收监测采样时间为2023年12至13日，监测结果显示，各污染因子均符合《医疗机构水污染物排放标准》。

根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为3分 。

4．可持续影响（满分6分，得分5分）

该指标衡量项目或政策在环境、经济和社会等方面长期影响的一套综合指标，旨在确保所评价的项目不仅满足当前需求，还能为未来的发展奠定坚实基础。

根据上述效益指标，从社会角度来看，卫生健康服务能力提升项目的实施，显著扩大了地区的基础设施建设，如建设新的医疗设施、扩建医院等，这将有效增加社会服务容量，满足人民群众日益增长的医疗需求。从经济角度来看，基础设施的扩大和服务容量的增加以及医疗服务的提升将吸引更多的患者前来就医，增加医院的收入。此外，项目的建设还能创造大量的就业机会，缓解当地的就业压力，提高居民的生活水平和质量。但是此项指标从债券资金的运用角度属于正向指标，而从公共服务的角度来说一味追求收入可能引发政府的道德风险，此项指标酌情扣1分。从生态角度来看，医疗废水的处理是生态环境保护的重要一环。项目改进了污水处理设备，有利于保护自然资源，减少医疗废水造成的污染和疾病传播。

根据指标体系评分标准，此项指标扣1分，绩效评价综合得分为5分。

5．满意度（满分10分，得分9.30分）

绩效评价小组制定了《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出满意度调查问卷（职工）》和《2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）支出满意度调查问卷（患者）》，通过线上方式对项目实施情况进行满意度问卷调查，前者共回收问卷15份，其中有效问卷15份，后者共回收问卷141份，扣除“暂未体验”问卷20分，有效问卷121份。关于所在区域的问题中，答题者分布较为平均，具有较强的代表性和可信度。

（1）职工满意度（得分4.73分）

根据问卷调查结果显示，回收问卷中答“非常满意”12份，“比较满意”2份，“一般”1份、“不满意”0份，此项指标绩效评价得分为（5×12+4×2+3×1+0×0）/15=4.73分。项目实施成效较为显著。

（2）患者满意度（得分4.57分）

根据问卷调查结果显示，回收问卷中答“非常满意”89份，“比较满意”21份，“一般”8份、“不满意”3份，此项指标绩效评价得分为（5×89+4×21+3×8+0×3）/121=4.57分。

# 五、主要经验及做法

该项目通过政府专项债券资金的投入，成功地对街道卫生院进行了全面的改造升级，包括主体施工、装修以及设备更新等方面。项目完成后，不仅提高了医疗容量，还显著提升了群众的满意度，实现了良好的社会效益。主要经验有如下三点：

## （一）抓准医疗机构定位与布局，促进分级诊疗

社区医院作为基层医疗卫生机构，其定位应明确为提供基本医疗服务和公共卫生服务的重要载体。在项目实施过程中，该项目首先抓准了社区医院的定位，明确其服务范围和服务对象，根据社区人口分布以及群众就医需求等因素，科学规划了社区医院的布局和规模从而合理布局医疗资源。通过优化医疗资源配置，为群众提供优质的医疗服务，提高了医疗资源的利用效率，还增强了社区医院的综合服务能力，促进了分级诊疗体系的落地实施。

## （二）细化前期调研，严格项目立项

仓山区卫生健康局在项目立项前对社区医院现状进行充分的调查和分析，在项目启动之初，为了确保项目的可行性和有效性，投入了大量的时间和精力进行深入的调研。调研内容包括但不限于社区人口结构、健康需求、医疗资源现状、政策环境等，收集了大量的第一手数据和信息，为后续的项目设计和实施提供了坚实的基础。在调研的基础上，严格按照相关政策和程序进行了项目立项，并组织专家对项目的可行性、必要性、经济性等方面进行了全面的论证和评估，确保项目符合国家和地方的发展规划，能够满足社区居民的实际需求，并具备可持续发展的潜力。

## （三）扩充医疗卫生资源，提高公共卫生服务能力

仓山区卫生健康局在项目推进过程中，始终紧跟国家和地方关于卫生健康服务的政策指引，了解政策导向和重点任务，将政策要求转化为具体的项目目标和实施计划。针对社区医院在医疗卫生资源方面的不足，采取了多项措施进行扩充和提升，通过引入先进的医疗技术和设备、建设信息化医疗设施、优化服务流程等措施，提高了社区医院的诊疗水平和服务质量，增强了公共卫生服务能力。

# 六、存在的主要问题和建议

## （一）存在的主要问题

1. 预算绩效管理意识薄弱，镇街绩效管理参差不齐

一是预算绩效管理制度未建立。绩效管理意识较薄弱，该项目使用的债券资金涉及到的6个街镇中，部分街镇并未进行绩效自评，未制定统一的预算管理制度或未执行。如：部分镇街预算绩效目标表中项目信息填报不完整， “立项情况”等内容未填写；对目标的表述过于笼统，有提供绩效自评报告的质量亦不高，绩效指标的设置不够全面。

2. 债券收益测算过于理想，存在一定偿债风险

项目全生命周期的预期收益与融资规模匹配情况存在问题，具体表现为对收益预测时可能采用了简化的模型或乐观的假设条件，没有充分考虑市场波动、政策变化、竞争加剧等不确定因素对项目收益的影响。其次实际使用债券资金规模发生变更后没有重新制定本息还款计划，且没有制定具体、科学可执行的风险防控预案这都导致后期存在一定的偿债风险。

3．档案管理有待加强

在项目绩效评价过程中，发现项目资料不全成为影响绩效评价的重要问题，无法根据相关资料判断程序执行的有效性。可能由于项目实施过程中未能全面收集与项目相关的各类资料，如合同、验收报告等，也可能是缺乏专门的档案管理人员或档案管理职责不明确。这反映出项目负责单位可能对档案管理的重视程度不够，没有充分认识到档案管理对项目绩效评价和项目后续管理的重要性。

## （二）改进措施和建议

1．强化预算绩效管理意识与能力建设

建立并完善预算绩效管理制度、加强绩效管理培训、强化监督与指导等。从制度层面出发，制定统一的预算绩效管理制度，明确各级街镇的绩效管理职责和要求。制度应涵盖绩效目标的设定、绩效自评的开展、绩效指标的设置等关键环节。仓山区卫生健康局还应组织针对镇街预算绩效管理人员的专题培训，提升其对绩效管理的认识和理解，增强绩效管理意识。培训内容应包括绩效管理的基本概念、方法、技巧和案例分析等，最后上级主管部门应加强对镇街预算绩效管理工作的监督和指导，及时发现和纠正存在的问题，推动镇街绩效管理水平的提升。

2．优化债券收益预测与风险防控机制

事前对资金偿还做好精准策划，如采用更加科学、合理的收益预测模型，充分考虑市场波动、政策变化等不确定因素对项目收益的影响，提高收益预测的准确性。建立债券偿债风险预警机制，当实际使用债券资金规模发生变更时，及时重新制定本息还款计划，并制定具体、科学可执行的风险防控预案，确保项目能够按时还本付息。

3．全面加强项目档案管理与信息化建设

完善档案管理制度，明确档案管理的职责、流程和要求，确保项目资料的全面、准确和及时归档。在明确档案管理人员职责后，提高其档案管理能力和素质，确保档案管理的规范性和有效性。还可以利用信息化手段提升档案管理水平，建立电子档案管理系统，实现档案的数字化存储和远程访问，提高档案查询、检索和共享的效率。

# 附件一：   2023年度仓山区卫生健康服务能力提升项目（债券资金）

支出绩效评价指标体系及得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（15分） | 项目决策（6分） | 决策依据充分性（4分） | 要评价项目“急需、成熟、统筹、集中”的其他情况，包括但不限于以下要点： ①项目立项程序是否规范；（1分） ②事前是否经过必要的可行性研究、专家论证和集体决策等程序；（1分） ③项目建设所需各类资金来源依据是否充分，筹措计划是否科学可行，所需资金是否及时到位；（1分） ④项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，达到开工建设条件情况。（1分） 评分标准： 满足每个评价要点，各得1分；每项评价要点中出现1处不满足的情况，该项要点不得分。 | 4 |
|  |  | 决策内容合理性（2分） | 评价要点： ①项目是否符合专项债券支持领域和方向；（1分） ②项目专项债券资金建设内容是否符合专项债券使用管理要求。（1分） 评分标准： 满足评价要点①②，各得1分；每项评价要点中出现不满足的情况，不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 评价要点： ①是否包含总体绩效目标和实施期绩效目标；（1分） ②是否准确体现决策意图，与资金或项目属性特点、支出内容相关；（1分） 评分标准： 满足评价要点①②，各得1分。。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 评价要点： ①绩效目标设置是否有指标数值支撑；（1分） ②是否包括预期提供的公共产品或服务的成本、产出、效益指标、偿债风险指标等主要指标。（1分） ③绩效指标的设置是否细化分解、可衡量。（1分） 满足评价要点①②③，各得1分；绩效指标设置表述不清晰、不细化，指标值不可衡量的，酌情扣分，分数扣完为止。 | 2 |
|  | 资金投入（4分） | 资金需求合理性（4分） | 评价要点： ①项目收入、成本及预期收益依据是否充分，相关测算数据是否科学合理；（2分） ②申请专项债券额度是否与项目实际需要匹配情况。（2分） 满足评价要点①②，各得2分；每出现一个评价要点不符合要求的，对应的评价要点分值不得分。。 | 2 |
| 过程（25分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分） | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 资金到位率=100%得2分，否则分值=资金到位率×2分。 | 2 |
|  |  | 资金执行率（2分） | 评价要点： 资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 资金执行率=100%得2分，否则分值=资金执行率×2分。 | 1 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | 评价要点： ①资金管理、费用标准、支付手续是否符合有关制度规定的情况； ②对财政资金、专项债券资金、其他资金等分别单独核算，确保专款专用； ③债券资金用途是否规范，债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求； ④涉及债券资金用途调整的是否按规定履行调整报批手续。 评分标准： 出现不符合评价要点的，每点扣1分，分数扣完为止；出现资金未专款专用的情况，该指标不得分。 | 4 |
|  | 资产管理（1分） | 资产管理规范性（1分） | 评价要点： ①项目竣工后是否及时竣工验收；（0.5分） ②资产是否及时办理资产交付手续、将“在建工程”或公共基础设施转为固定资产。（0.5分） 评分标准： 满足评价要点①②，各得0.5分；每出现一个评价要点不符合要求的，对应的评价要点分值不得分。 | 1 |
|  | 偿债风险防控（7分） | 融资与收益平衡（4分） | 评价要点： ①每年末息前税后净现金流是否稳定；（1分） ②每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金；（1分） ③专项债券期限是否与项目建设年度相匹配；（0.5分） ④项目预期收益是否与项目建设年度相匹配。（0.5分） ⑤项目全生命周期预期收益能否完全覆盖融资还本付息规模；（1分） 评分标准： 每出现一个评价要点不符合要求的，对应的评价要点分值不得分，满足要求则得分。 | 3 |
|  |  | 还本付息（2分） | 评价要点： ①是否制定专项债券本息偿还计划；（1分） ②专项债券本息是否及时、足额偿还。（1分） 满足评价要点①②的，得满分； 未制定偿还计划的扣1分； 评分标准： 存在未按偿还要求及时、足额偿还情况的，该项指标不得分。 | 1 |
|  |  | 风险化解（1分） | 评价要点： ①项目是否制定具体风险防控预案；（0.5分） ②风险防控预案是否具体、科学可执行。（0.5分） 满足评价要点①②，各得0.5分； 评分标准： 每出现一个评价要点不符合要求的，对应的评价要点分值不得分。 | 0 |
|  | 事项管理（9分） | 项目管理制度健全性（2分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（1分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分） 满足评价要点①，得1分； 满足评价要点②，得1分； 评分标准： 每出现一个评价要点不符合要求的，对应的评价要点分值不得分。 | 1 |
|  |  | 程序执行有效性（5分） | 评价要点： 1.前期工作开展是否按照相关的业务管理规定实施； 2.项目施工阶段各项工作是否严格按照有关程序执行，工程设计、施工、监理等工作规范实施； 3.项目质量管理及竣工验收等是否严格执行《建设工程质量管理条例》《建设工程项目管理规范》等相关制度规定； 4.项目工程结算、竣工财务决算是否按规定及时办结； 5.审计、会计信息质量检查、绩效评价等监督、检查发现问题整改情况。 评分标准： 满足评价要点①，得1分，前期工作合规，得1分；否则不得分，存在其他情况，结合实际扣减分数。； 满足评价要点②，得1分；存在不规范的情况，不得分，存在其他情况，结合实际扣减分数。 满足评价要点③，严格执行得1分；未按照有关制度执行，不得分。 满足评价要点④，及时办结，得1分；未及时办结，不得分，存在其他情况，结合实际扣减分数。 满足评价要点⑤，按时完成整改，得1分；规定时间内完成部分整改，得0.5分；未有整改结果，不得分。 | 2 |
|  |  | 信息公开（2分） | 评价要点： ①专项债券项目各项信息是否及时公开；（1分） ②专项债券项目信息公开内容是否准确。（1分） 满足评价要点①②的，各得1分； 评分标准： 出现与评价要点不符合的情况，对应的评价要点分值不得分。 | 0 |
| 产出（31分） | 产出数量（16分） | 改造面积（m2）（4分） | 评价要点： 提升项目完成后改造面积大于等于计划目标值得满分，小于目标值按比例得分。 | 3.45 |
|  |  | 新增/改造病床数量（4分） | 评价要点： 提升项目完成后床位增加数大于等于计划目标值得满分，小于目标值按比例得分。 | 4 |
|  |  | 新增医疗设备数量（4分） | 评价要点： 提升项目完成后新增的医疗设备数达到目标值得满分，小于目标值按比例得分。 | 4 |
|  |  | 每职工年诊疗人次（4分） | 评价要点： 提升项目完成后每职工年门诊人次大于等于计划目标值得满分，小于目标值按比例得分。 | 4 |
|  | 产出 质量（7分） | 工程设计变更率（3分） | 评价要点： 设计变更率≤5%（3分），5%＜设计变更率≤10%（2分），10%＜设计变更率≤15%（1分），≥15%（0分）。 | 3 |
|  |  | 项目竣工验收合格率（4分） | 评价要点： 项目的质量达标情况，根据评价对象和项目具体情况设置。 评分标准： 项目验收合格率100%得满分，每小于5%扣1分。≤80%不得分。 | 4 |
|  | 产出成本（4分） | 成本控制率（4分） | 评价要点： 成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本×100%； 成本控制率≤0，得4分，否则不得分。 | 4 |
|  | 产出时效（4分） | 项目完成及时率（4分） | 评价要点： 参考项目实际完成时间与合同约定计划完成时间比较情况进行评价。 评分标准： 项目按合同计划时间开工，并严格按工期期限内竣工，得满分；其他情况酌情扣分。 | 2 |
| 效益（29分） | 社会效益（4分） | 减少看病排队时间（4分） | 评价要点： 考核项目开展，对居民看病便利程度的影响。 评分标准： 根据对医疗机构覆盖范围内居民的问卷调查情况，按照认为看病排队时间减少的问卷数量的百分比得分。 | 3.27 |
|  | 经济效益（6分） | 医院人均业务收入（3分） | 评价医院职工创收能力，达到目标值得满分，未达目标值按比例得分。 | 3 |
|  |  | 投资回报率（3分） | 考核核债券资金项目报酬率对债券利息的覆盖情况，可以覆盖得满分，否则按比例得分。 | 3 |
|  | 生态效益（3分） | 减少医疗污染（3分） | 评价要点： 根据相关统计数据或报告，判断地表水水质提升状况。提升效果显著（3分）；效果较显著（2分）；效果不明显（0分）。 | 3 |
|  | 可持续影响（6分） | 社会可持续性（2分） | 评价要点： 通过该项目是否扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快了城市化进程。 “是”得满分，“否”不得分。 | 2 |
|  |  | 经济可持续性（2分） | 评价要点： 是否通过减少因污染导致的环境治理费用、赔偿费用以及潜在的经济损失 “是”得满分，“否”不得分。 | 1 |
|  |  | 生态可持续性（2分） | 评价要点： 是否减少医疗废水造成的污染，改善区域水质，减少因废水排放导致的生态破坏或疾病传播。 “是”得满分，“否”不得分。 | 2 |
|  | 满意度（10分） | 职工满意度（10分） | 通过满意度问卷调查，按“非常满意”计5分，“比较满意”计4分，“一般”计3分，“不满意”计0分系数标准计算得分。 | 4.73 |
|  |  | 患者满意度 | 通过满意度问卷调查，通过满意度问卷调查，按“非常满意”计5分，“比较满意”计4分，“一般”计3分，“不满意”计0分系数标准计算得分。 | 4.57 |
| 合计 |  |  |  | 82.02 |