附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2024年公路高质量养护发展）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年公路高质量养护发展

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值14，完成值0，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程量(公里)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2)公路日常养护质量优良率(%)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（ 2024年下半年区级市政设施正常维护小修费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年区级市政设施正常维护小修费 榕财建（指）（2024）122号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、维护、修缮工程量(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2016年仓山区小街巷改造工程（仓山镇））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2016年仓山区小街巷改造工程（仓山镇） 政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（市区道路照明设施节能综合改造仓山区（区管路灯）2024年1-6月节能效益）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市区道路照明设施节能综合改造仓山区（区管路灯）2024年1-6月节能效益，榕财建（指）（2024）98号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织招标次数(次)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2024年区级市政设施维护小修费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年区级市政设施正常维护小修费   榕财建（指）（2024）82号

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、维护、修缮工程量(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2016年仓山区小街巷改造工程（三叉街））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2016年仓山区小街巷改造工程（三叉街） 政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2016年仓山区小街巷改造工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2016年仓山区小街巷改造工程   政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，本项目资金使用较少，未达到预定金额。

（二）改进措施

1. 根据年初安排预算资金，安排制定本项目，9-12月尽量安排使用资金，完成预定项目。

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（仓山区市政基础设施道路维护（债券资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓山区市政基础设施道路维护（债券资金）政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（仓山区市政设施雨水管网维护工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓山区市政设施雨水管网维护工程  政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（新冠疫情防控转运经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新冠疫情防控转运经费
政府经济分类：委托业务费（50205），部门经济分类：劳务费（30226）。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值95，完成值99.88，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2024年农村公路养护市级财政补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年农村公路养护市级财政补助资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分75分，等级为中，设置绩效目标8个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入总数(万元)，目标值7，完成值0，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程量(公里)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2)公路日常养护质量优良率(%)，目标值50，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

3、生态效益指标

1)因实施项目造成的环境污染事故(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（历史建筑保护修缮“以奖代补”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

历史建筑保护修缮“以奖代补”

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)财政投入数(万元)，目标值90，完成值6，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)保护修缮历史建筑修缮个数(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)按时完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善历史建筑数量(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年区管道路雨水管网维护经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年区管道路雨水管网维护经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（石边支路修复项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

石边支路修复项目（政府经济分类：基础设施建设（50302），部门经济分类：基础设施建设（31005））

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.49分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值23.67，分值10，得分2.49。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织招标次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年内河渡工和船管员安全奖励补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年内河渡工和船管员安全奖励补助资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金拨付准确率(百分比)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（市区道路照明设施节能综合改造仓山区（区管路灯）2023年7-12月节能效益）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市区道路照明设施节能综合改造仓山区（区管路灯）2023年7-12月节能效益

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84.37分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值34.95，分值10，得分4.37。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织招标次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（福建警察学院西南侧地块4座房屋立面整治项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建警察学院西南侧地块4座房屋立面整治项目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（上三路重要街区综合提升工程项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

上三路重要街区综合提升工程项目

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（仓山区市政基础设施道路维护）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓山区市政基础设施道路维护（小街巷改造、道路、路灯、管网清疏、桥梁等）修复

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目验收通过率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年成品油价格和税费改革支付资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年成品油价格和税费改革支付资金

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年基础设施建设补助资金（仓山区桥梁加固修复））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年基础设施建设补助资金（仓山区桥梁加固修复）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金拨付准确率(百分比)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年通信线路缆化下地项目市级承担部分建设费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年通信线路缆化下地项目市级承担部分建设费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2023年下半年区级市政设施正常维护小修费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年下半年区级市政设施正常维护小修费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)建设、维护、修缮工程量(个)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（仓山区区管路灯2023年1-6月节能效益）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓山区区管路灯2023年1-6月节能效益

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织招标次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（福州南站片区范围城市建设品质提升项目第二标段市级经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府经济分类：基础设施建设（50302）；部门经济分类：基础设施建设（31005）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（仓山区福州南站片区范围城市建设品质提升项目第二标段市级经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

仓山区福州南站片区范围城市建设品质提升项目第二标段市级经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.78分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值30.21，分值10，得分3.78。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2)工程竣工验收报告(份)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2024年燃气管道老化检测评估费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

燃气管道老化检测评估费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值70，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值10，完成值18.26，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值70，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（内河设施维护专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

旧有内河设施维护

（二）主要成效

内河设施维护专项经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工程维修养护量(项)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2)工作项目(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2024年破路修复）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024年破路修复

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程量(公里)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（夜景灯光管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（公路养护及“爱路护路”宣传费用）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2)工作经费(万元)，目标值0.1，完成值0.12，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（垫付“中洲岛市政管网改造项目”经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值2，完成值2.54，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（夜景灯光看护费及管理费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值10，完成值12.15，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（2022年全区区管道路维护（小街巷、管网、路灯等）启动经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工程完工率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（结转用于2020年1-6月夜景灯光看护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值1，完成值1.18，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（建设工程质量检测监管专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

混凝土企业砂质检测工作费用，专家费、宣传费、办公费等

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值80，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工程质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值5，完成值5，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（水系业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《福州市城市内河管理办法》规定：“市、县（区）人民政府应当加强对城市内河管理工作的领导，将城市内河管理工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算”。主要用于办公用品、宣传、绩效第三方委托、专家等水系相关业务开支。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分71.65分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%)，目标值100，完成值5.5，分值10，得分0.55。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值2，完成值2，分值15，得分15。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值50，完成值5.5，分值10，得分1.1。

3、时效指标

1)资金解缴及时性(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（叶厦路路灯电费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

区政府常务会议纪要第二十一期

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助项目数(个)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群体满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（消防业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于办公用品、消防科临时工人员工资、消防宣传、消防绩效第三方委托、消防政府购买服务、消防专家费等消防相关业务开支。专题会议纪要[2019]231号、闽财绩（2017）1号项目绩效第三方委托。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分79.94分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值43.17，分值10，得分4.54。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值80，完成值43.17，分值10，得分5.4。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众安全感率(%)，目标值80，完成值80，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众（员工）对办公环境满意率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（人员经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于市政工程队保险经费支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)发放人数(人)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2、质量指标

1)补助覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意率(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（燃气安全管理业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强燃气安全工作，宣传费、专家费、办公用品、燃气绩效第三方委托等相关费用

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.26分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值21.43，分值10，得分2.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（区直部门公车运行业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

区直部门公车运行业务经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.68分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值73，分值10，得分7.68。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公务用车维修（维护）次数(次)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值50，完成值73，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率（下达、结算）及时率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值2，完成值2，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（历史建筑保护业务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于保护建筑测绘建档和保护图则编制、挂牌及日常管理（含专家费、办公费、宣传费等支出）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分92.41分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值70.4，分值10，得分7.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)购置办公用品(批)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值50，完成值70.4，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（复退军人报酬）

一、项目基本情况

（一）项目概况

复退军人工资及社保、医保、公积金、绩效、奖金等经费支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.86分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值100，完成值98.62，分值10，得分9.86。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)社保参保率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2)医保参保率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（打击黑气举报奖励专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

打击黑气举报奖励专项经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工作经费(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2)举报线索处置率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值50，完成值0，分值10，得分0。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值3，完成值3，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 年初预算项目目标与项目资金未使用完，未能根据预算项目实际情况编制全面的绩效目标

（二）改进措施

1. 目标编制未全面，需要更准确地编制绩效目标，全面反馈项目执行过程中出现的问题

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（5.12退休干部阙兴华同志遗属救济费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

5.12退休干部阙兴华同志遗属救济费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)财政支出项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)工作经费使用率(%)，目标值50，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件4

2024年度区级预算项目绩效自评报告

（全区农村道路养管养护专项经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于日常公路保养、小面积整修、村级道路修建补助等支出

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分91.93分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)预算执行率(%)，目标值95，完成值65.8，分值10，得分6.93。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)公路养护工程量(公里)，目标值50，完成值50，分值10，得分10。

2、质量指标

1)资金解缴准确率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金使用合规率(%)，目标值90，完成值100，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益地区数(个)，目标值1，完成值1，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施